# 4 Экономическая часть.

## 4.1 Технико-экономическое обоснование реконструкции АТП.

### 4.1.1 Перепланировка производственного корпуса АТП.

С целью размещения внутри производственного корпуса дополнительных постов зоны ТО, предлагается:

- расширить производственные площади предприятия путём пристройки нового помещения;

- перенести отдел планирования бухгалтерии, и комнату приёма пищи на 2-й этаж;

- объединить освободившиеся помещения с агрегатно-механическим цехом, с целью его расширения.

Эти преобразования позволят разместить на предприятии выделенные посты технического обслуживания автомобилей, с целью более эффективной организации технологического процесса и увеличения производственной мощности предприятия.

4.1.2 Для более эффективной организации отдыха сотрудников, предлагается организовать на территории предприятия аллею с лавочками и лиственными деревьями. Помимо организации отдыха это позволит улучшить экологическую обстановку на предприятии. Известно что при небольших затратах это экономически обосновано, так – как производительность труда рабочих при хорошем отдыхе повышается на 15 – 20%.

### 4.2 Основы реорганизации зоны ТО.

### 4.2.1 Анализ состояния основных фондов.

### Учитывая что данное предприятие работает с 2003 года, а норма амортизационных отчислений на предприятии составляет 10% видно что оборудование эксплуатируется уже 5 лет соответственно изношено уже на 50%.

### Перечень технологического оборудования имеющегося на предприятии приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Перечень технологического оборудования зоны ТО.

| Наименование | Описание | Цена | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЗ-Т-СП | Стационарный 2-х стоечный, эл/мех. г/п 3т. без рамы, асимметричный | 79520 | 4 | 318080 |
| П-178Д-03 | Платформенный 4-х стоечный, г/п 4 т., З кВт (итальян.гидравлика) | 79500 | 1 | 79500 |
| С-601 | Станок разбортовочный | 36400 | 1 | 36400 |
| БМ-200 | Стенд балансировки колёс | 58750 | 1 | 58750 |
| Спрут-форсаж | Установка для тестирования и УЗ очистки форсунок | 45490 | 1 | 45490 |
| КДС-5К | Стенд регулировки углов установки колёс | 208000 | 1 | 208000 |
| М3 | Стробоскоп-тахометр с накладным датчиком для бенз.двигат. цифровой. | 1360 | 1 | 1360 |
| ST-6000 | Тестер систем впрыска топлива с высокоточным (погрешн. 1%) датчиком давления. | 107300 | 1 | 107300 |
| Telwin | Сварочный аппарат. 0.8-0.9мм, 220В, 55-120А | 8190 | 1 | 8190 |
| ОШ-1 | Станок шлифовальный | 28400 | 1 | 28400 |
| ПГЗ0 | Пресс эл. гидравлический усилие З0тн. | 51 000 | 1 | 51000 |
| 1112 | Мойка высокого давления Р-130 Бар, 480 л/ч, 380В, 2,2 КВт, Италия | 23400 | 1 | 23400 |
| С415М | Компрессор стационарный 630 л/мин, 10 атм., ресивер 500 л., автоматика, 380 В. | 29300 | 1 | 29300 |
| 22.1-5-G | Верстак слесарный | 9080 | 1 | 9080 |
| КАД 400 | Стенд диагностики ДВС | 145000 | 1 | 145000 |
| 1650.1/650.1 | набор пуансонов для прессов 10т A.P.A.C /OMA (Италия) | 4500,00 | 1 | 4500 |
| Contactest 2100 | Стенд диагностирования подвески | 237614 | 1 | 237614 |
| СТС-3-СП-11 | Стенд испытания тормозных свойств | 421970 | 1 | 421970 |
| 02.006-5015 | Ящик инструментальный переносной синий (5 ящ.) | 7070 | 4 | 28280 |
| YU-1202 | гайковерт ударный 1/2" , 620Nm. | 5000,00 | 5 | 25000 |
|  |  | Итого: |  | 1866614 |

### 4.2.2 Коэффициент загрузки оборудования.

- фактическое время работы в течение года, учитывая коэффициент организации 0,85, принимаем 3094;

- действительный годовой фонд времени работы оборудования, принимаем 3640 для 2 сменной работы.

### 4.2.3 Фондовооруженность.

- среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 31866614 руб.

- среднесписочное количество рабочих, 25 чел.

### 4.2.4 Удельный вес физически изношенного оборудования.

Учитывая то, что максимальный фактический срок работы оборудования не превышает 5 лет, а срок службы оборудования принят 10 лет, это значит физически изношенного оборудования на предприятии ещё нет.

4.3 Расчёт единовременных затрат на реконструкцию АТП.

## 4.3.1 Расчёт стоимости нового оборудования.

Таблица 4.2 – Перечень оборудования для зоны ТО.

| Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЗ-Т-СП | Стационарный 2-х стоечный, эл/мех. г/п 3т. без рамы, асимметричный | 79520 | 2 | 159040 |
| С-411М | Колонка воздухораздаточная для шин легковых автомобилей | 15000 | 1 | 15000 |
| ИПФ-01 | Прибор для проверки и регулировки света фар по ГОСТ 51709 2001г. | 27 311 | 1 | 27311 |
| С227 | Маслораздаточная колонка, пистолет с электронным счетчиком(Италия) | 14670 | 1 | 14670 |
| С 508 | Установка для сбора отработанных масел, передвижная | 10050 | 1 | 10050 |
| 02.006-5015 | Ящик инструментальный переносной синий (5 ящ.) | 7070 | 2 | 14140 |
| YU-1202 | гайковерт ударный 1/2" , 620Nm. | 5000 | 2 | 10000 |
|  |  | Итог: | 250211 |  |

Затраты на монтаж и установку оборудования принимаем 10% от стоимости.

Стоимость доставки железнодорожным транспортом 44270 руб.  Погрузочно-разгрузочные работы 7000 руб. Доставка по городу 6000

И того стоимость оборудования доставки и установки составит:

- стоимость покупки оборудования;

- затраты на монтаж и установку;

- затраты на доставку ж/д транспортом;

- затраты на доставку по городу.

руб.

### 4.3.2 Расчет затрат на перемещение имеющегося оборудования.

Таблица 4.3 – Перечень перемещаемого оборудования.

| Наименование | Цена | Кол. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенд диагностирования подвески. | 237614 | 1 | 237614 |
| Стенд испытания тормозных свойств | 421970 | 1 | 421970 |
|  | Итог: |  | 659584 |

- доля затрат на установку и монтаж оборудования к его стоимости 7% [20];

- стоимость устанавливаемого оборудования;

### 4.3.2 Расчёт затрат на строительные материалы.

Таблица 4.4 - Смета затрат на строительные материалы

|  | Расход | Ед. изм. | Объём | Потребность | Цена за ед. | Сумма Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| Обыкновенный кирпич | 400 | Шт. на 1м3 | 24 | 9600 | 0,04 | 61440 |
| Раствор известковый | 2,4 | Кг. на 100м2 | 56 | 134,4 | 0,15 | 20,16 |
| Фундамент |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Бетон | 102 | на 100м3 | 0,127 | 12,954 | 110 | 6477 |
| Щиты опалубочные | 136 | на 100м3 | 0,127 | 17,272 | 250 | 4318 |
| Раствор цементо - известковый | 2,8 | на 100м3 | 0,127 | 0,3556 | 0,15 | 0,05334 |
| Доски 40-70мм | 1,6 | на 100м3 | 0,127 | 0,2032 | 1000 | 203,2 |
| Гвозди строительные | 44 | кг | 1 | 44 | 1,36 | 59,84 |
| Проволока стальная | 55 | кг | 1 | 55 | 1,50 | 82,5 |
| Окраска |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Олифа | 16 | Кг на 100 м2 | 0,56 | 8,96 | 37 | 331,52 |
| Белила цинковые тёртые | 15 | Кг на 100 м2 | 0,56 | 8,4 | 20 | 168 |
| Краска | 2,5 | Кг на 100 м2 | 0,56 | 1,4 | 70 | 98 |
| Мел молотый | 2,1 | Кг на 100 м2 | 0,56 | 1,176 | 45 | 52,92 |
|  |  |  |  |  | Итог: | 73251,19 |

### 4.3.3 Расчёт затрат на работу механизмов.

Таблица 4.5 – Расчет затрат на использование механизмов.

| Виды работ | Используемые механизмы | Время работы | Стоимость 1 часа | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж перегородок | Отбойный молоток | 8 | 100 | 800 |
| Вывоз строительного мусора | Грузовой автомобиль | 2 | 300 | 600 |
|  |  |  | Итог | 1400 |

### 4.3.4 Расчёт затрат на оплату труда рабочих.

Таблица 4.6 – Расчёт затрат на использование механизмов.

| Наименование работ | Объём работ | Трудоемкость чел/ч | Общая трудоёмкость | Стоимость одного часа | Фонд оплаты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные работы |  |  |  |  |  |
| Подготовка поверхности стен под оштукатуривание | 0,56 | 12 | 6,72 | 200 | 1344 |
| Нанесение слоев обрызга и грунта | 0,56 | 25 | 14 | 200 | 2800 |
| Нанесение и разравнивание накрывочного слоя | 0,56 | 54 | 30,24 | 200 | 6048 |
| Оштукатуривание оконных и дверных откосов | 5 | 1,7 | 8,5 | 200 | 1700 |
| Кладка стен | 24 | 4,57 | 109,68 | 200 | 21936 |
| Механизированная отделка | 0,56 | 11,3 | 6,328 | 200 | 1265,6 |
| Демонтаж перегородок | 6 | 0,7 | 4,2 | 100 | 420 |
| Разработка траншеи | 12,7 | 2 | 25,4 | 200 | 5080 |
| Заливка бетона | 12,7 | 0,6 | 7,62 | 200 | 1524 |
|  |  |  |  | Итог: | 42117,6 |

Оплата труда инженерно технических работников обслуживающих производство.

### 4.3.5 Общая стоимость затрат на реконструкцию.

- стоимость оборудования;

- стоимость строительных материалов;

- общий фонд оплаты труда;

- фонд оплаты труда инженерно техническим работникам;

- коэффициент учитывающий прочие расходы на строительство.

## 4.4 Расчет изменения текущих эксплуатационных расходов.

4.4.1 Расчёт затрат на оплату труда.

- трудоемкость I – того вида работ

- коэффициент, учитывающий отчисления в дополнительный фонд оплаты труда;

- коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды,

- Средняя стоимость одного часа труда.

Таким образом, годовой фонд оплаты труда:

### 4.4.2 Расход электроэнергии на освещение.

- количество дополнительно установленных источников 2;

- мощность источника освещения 160Вт;

-  годовой фонд времени работы источника освещения 1800ч;

- цена осветительной электроэнергии 2руб.

### 4.4.3 Затраты на силовую электроэнергию.

- суммарная номинальная мощность устанавливаемого оборудования, 3 кВт

- Коэффициент полезного действия электродвигателей,

- годовой фонд времени работы потребителей силовой электроэнергии, принимаем 450 часов.

- стоимость силовой электроэнергии 3 руб/кВт.

### 4.4.4 Амортизационные отчисления на полное восстановление.

- норматив амортизационных отчислений на полное восстановление, принимаем 10%;

- стоимость оборудования.

### 4.4.5 Расходы на содержание и ремонт дополнительно установленного оборудования.

Учитывая высокое качество устанавливаемого оборудования, принимаем затраты на его обслуживание 5% от стоимости.

Таблица 4.7 – дополнительные текущие расходы после реорганизации.

| Статьи расходов | Сумма, руб |
| --- | --- |
| Оплата труда персонала |  |
| Осветительная электроэнергия | 1152 |
| Силовая электроэнергия | 2430 |
| Амортизационные отчисления | 25021 |
| Обслуживание и ремонт оборудования | 12511 |
| Итог: | 13116164 |

## 4.5 Расчёт экономического эффекта от реконструкции АТП.

В данном проекте экономическая отдача, от проводимой реконструкции, проявляется в виде расширения производственной мощности АТП, за счёт создания новой специализированной зоны ТО автомобилей. Прирост прибыли в этом случае обеспечен за счет более полного удовлетворения спроса на качественное техобслуживание автомобилей.

### 4.5.1 Прирост прибыли от введения производственных мощностей.

Учитывая, что новое подразделение выполняет производственную программу 22400 чел/ч. И так – же то что средняя стоимость нормо-часа работы выбранная предприятием составляет 600руб. Расчёт прибыли производится по следующей формуле:

- прирост постоянных затрат 13116164 руб;

- прирост выручки;

- годовая трудоёмкость, реализуемых услуг;

- стоимость нормо-часа работы предприятия 600руб;

Чистая прибыль:

- прирост затрат на налогообложение, НДС 18%;

### 4.5.2 Экономический эффект от реконструкции.

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений принимаем в размере учётной ставки центрального банка 15%.

- капитальные вложения в проект;

- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

### 4.5.3 Расчётный коэффициент эффективности капитальных вложений.

### 4.5.4 Срок окупаемости капитальных вложений.

года

Таблица 4.8 - Технико-экономическое обоснование реконструкции.

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Единовременные расходы | Руб. | 505972 |
| Изменение текущих расходов | Руб. | 13116164 |
| Общий прирост выручки | Руб. | 13440000 |
| Годовой экономический эффект | Руб. | 189650 |
| Экономическая эффективность капитальных вложений |  | 0,64 |
| Срок окупаемости капитальных вложений | Лет | 1,56 |